**План адаптациидля инвалидов и других маломобильных групп населения**

**МКУК «Романовский культурно – досуговый центр» Новосибирская область Чистоозерный район, с. Романовка, ул.Центральная,40**

(наименование, адрес)

**на 2016-2020 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Глава администрации Романовского сельсовета****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.П.Клименко/**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** | **УТВЕРЖДАЮ****Директор МКУК «Романовский КДЦ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Фельзина Л.И./****«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** | **СОГЛАСОВАНО****Председатель Совета ветеранов****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И.Сотникова/** **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории****МГН****(К,О,С,Г,У)** |  **ВИД****работы** |  **ЭТАП****работы\*** | **Необходимое****финансирование** | **Срок****исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Учеба, семинар** |  |  |  |  | 2016 г |  |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  | Фельзина Л.И. директор МКУК «Романовский КДЦ» |
| **2.1****2.2****2.3****2.4****2.5****2.6** | Знаки доступностиПредупреждающие знакиПротивоскользящее покрытиеПандус ПоручниКонтрастная маркировка | Все категорииСКС,ОС | Приобрести и установить |  |  | 2016-2020г.г |  |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  | Фельзина Л.И. |
| **3.1** | **По территории объекта** |  |  |  |  |  | Фельзина Л.И. |
| **3.1.1****3.1.2** | Парковка для посетителейЗнаки доступности и предупреждающие знаки |  | РазметитьРазметить и установить |  |  | 2017- 2020 г.г |  |
| **3.2** | **По входу в здание** | К | Оборудование пандуса |  |  | 2017-2018г.г | Фельзина Л.И. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **По путям движения в здании, включая пути эвакуации** | С.О | Устройство противоскользящих напольных покрытий |  |  | 2017- 2018 г.г | Фельзина Л.И. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **По зоне оказания услуг** | К | Переоборудование не менее 5 мест для инвалидов |  |  | 2017- 2020г.г | Фельзина Л.И. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **По системе информации** |  | Оборудование информационных уголков |  |  | 2016-2017г.г | Фельзина Л.И. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| **-на начало планового периода** | ВНД | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| **-по завершении 1-го этапа плана адаптации\*** |  |  |  |  |  |
| **-по завершении 2-го этапа адаптации\*\*** |  |  |  |  |  |

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У –лица с умственными нарушениями.**

Указывается: **ДП** - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); **ДЧ** - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); **ВНД**–временно недоступно.